湖南网络工程职业学院毕业设计任务书

| 学生姓名 |  |  |  | 学号 |  |  |  | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院部 |  |  | 信息学院 | 专业 | 移动应用开发 |  |  | 班级 |  |
| 毕业设计题目 |  |  | ******设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计类型 |  |  | □产品设计 □工艺设计 □方案设计 工程实践 □应用研究 |  |  |  |  |  |  |
| 设计题目来源 |  |  | □教学科研 □生产实际 社会实际 □学生自选 |  |  |  |  |  |  |
| - 设计目标 1.能综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能，分析和解决实际问题； 利用微信小程序开发设计一款简单操作实用的CoCo校遗物。系统主要包括用户登录、修改用户信息、发布用户信息、删除用户发布信息、用户获取物品信息、遗物信息列表。 本系统是一款帮助用户寻找遗物或者找寻失主的小程序，用此小程序来帮助用户更加快速的寻找自己遗失的物品以及失主找寻自己的物品，功能不强但是省去了很多烦琐的格式，能让用户寻找或者找寻物品更快速！ 2.能通过调查研究、收集整理资料，完成毕业设计说明书。毕业设计说明书能充分的展示所学内容及该系统的设计与实现过程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要任务 - 系统设计与实现 ①明确各功能流程 明确用户登录、修改用户信息、发布用户信息、删除用户发布信息、用户获取物品信息、遗物信息列表等功能的操作流程。 ②页面原型设计：用户登录、修改用户信息、发布用户信息、删除用户发布信息、用户获取物品信息、遗物信息列表等的原型设计。 ③数据库设计：设计实现用户信息表、发布信息表。 ④各功能模块实现：实现用户信息模块、认领信息模块、发布信息模块。 ⑤按模块完成程序编写 2. 根据设计的要求，对整个程序进行调试 对系统进行测试、优化，检测是否有代码上的问题。功能是否全面，界面设计是否合理，布局是否得当，并且做修改更正。 3. 按要求写好毕业设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实施步骤方法 1. 通过查找资料的方法，确定设计主题 2. 通过网上查阅资料和指导老师讨论，设计整个系统的结构框架和功能模块 3. 准备软件环境，进行项目编写 4. 对系统进行功能检查修改，优化软件 5. 对系统进行测试，撰写毕业设计说明书 6. 上交项目，进行答辩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务 |  |  | 时间（迄止日期） |  |  |  | 阶段成果 |  |
| 1 | 毕业设计选题 |  |  | 2022.10.12-2022.10.18 |  |  |  | 选题 |  |
| 2 | 下达任务书 |  |  | 2022.10.19-2022.10.25 |  |  |  | 任务书 |  |
| 3 | 制定设计方案 |  |  | 2022.10.26-2022.11.08 |  |  |  | 毕业设计方案 |  |
| 4 | 系统分析设计 |  |  | 2022.11.09-2022.11.29 |  |  |  | 系统框架 |  |
| 5 | 系统编码实现 |  |  | 2022.11.30-2023.01.31 |  |  |  | 软件 |  |
| 6 | 系统测试总结 |  |  | 2023.02.01-2023.03.31 |  |  |  | 毕业设计说明书 |  |
| 7 | 毕业设计完善 |  |  | 2023.04.01-2023.04.30 |  |  |  | 完善毕业设计说明书、软件 |  |
| 8 | 毕业设计答辩 |  |  | 2023.05.21 |  |  |  | 答辩评定表 |  |
| 五、预期成果 1. 《毕业设计说明书》一份 2. 《CoCo失物招领系统》源代码 一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 签字 |  | 2022 年 月 日 |  |  |  | 教研室 审核 | 2022年 月 日 |  |  |